ATARI
Annuaire technique d’attributs pour responsables informatiques

Travail Pratique Individuel

Candidat : Jérôme Cosandey
Experts : Xavier Carrel et Alain Girardet
Chef de projet : Nicolas Borboën
Année de réalisation : 2023

# Introduction
L'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) est une université suisse de premier plan située à Lausanne, en Suisse. Elle est considérée comme l'une des meilleures écoles d'ingénieurs d'Europe et du monde.
Elle a été fondée en 1969 et est aujourd'hui l'une des deux Écoles polytechniques fédérales suisses, l'autre étant l'ETH Zurich. L'université se concentre sur la recherche scientifique, la technologie et l'enseignement des sciences naturelles et de l'ingénierie.

Le Travail Pratique Individuel (TPI), est un travail que chaque apprenti informaticien de 4ème année doit effectuer pour obtenir son CFC. Le cadre de cette épreuve est fixé par l'article 20 de l’Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale, son évaluation définie selon les critères d’évaluation ICT, détaillés dans le document fourni par iCQ-VD.

L’intérêt de ce travail est de permettre à l’apprenti de prouver ses aptitudes à traiter des problématiques complexes tout en adoptant une attitude professionnelle. Ce qui se traduit, entre autres, par des échanges formels réguliers avec les experts et le chef de projet, ainsi que la rédaction d’un rapport détaillé indiquant notamment les différentes étapes par lesquelles le candidat a dû passer afin de mener à bien le projet imposé.

Ce TPI se déroule au sein d’une équipe de développement nommée ISAS-FSD qui s’occupe de nombreux systèmes informatiques essentiels au bon fonctionnement de l’école par la mise en application des pratiques DevOps.

## Mise en contexte
### Problématique
« Pour répondre aux différentes demandes des membres de L’EPFL, le personnel technique doit
sans cesse aller à la pêche aux informations. Qui peut accréditer une personne, dans quelle(s)
unité(s) est-elle accréditée, son e-mail est-il activé, a-t-elle les droits pour accéder à tel ou tel
service, a-t-elle activé l’authentification à double facteur, etc. L’outil actuel, IDP-EXOP, permet de
répondre de manière centralisée à ces questions en regroupant les informations disponibles sur
différents systèmes de l’EPFL.
Cette application est uniquement disponible aux personnes autorisées et accessible dans le
réseau de l’EPFL à l’adresse https://idp-exop.epfl.ch. L’application ne répond plus aux normes de
développement modernes et devient difficile à maintenir. » (cahier des charges, annexe)
### Solution
« L’objectif de ce TPI est de redévelopper la solution en répondant aux normes de
développement modernes et offrant une API qui permettra d’anticiper les évolutions
futures du système d’information de l’EPFL. » (cahier des charges, annexe)
# Analyse
## Méthodologie de gestion de projet
La méthodologie employée ici est la méthode en cascade. C’est une approche linéaire qui implique une série d'étapes distinctes :
1. Analyse : compréhension des exigences du client et la définition des objectifs du projet.
2. Conception : élaboration d’une solution pour répondre aux besoins du projet. Cela peut inclure la conception de plans, de schémas, de maquettes, etc.
3. Développement / réalisation : création du produit ou du service selon les spécifications définies lors de la phase de conception.
4. Tests : vérification de l’aspect fonctionnel de l’application défini lors de la phase de conception et correction des erreurs s’il en reste.
5. Mise en production : mise en service de l’application dans l'environnement opérationnel.
6. Maintenance : maintient du bon fonctionnement de l’application tout au long de son cycle de vie.
À noter que les étapes 5 et 6 ne seront pas mises en pratique durant ce TPI car elles elles se déroulent durant une période post-projet.
Chaque étape doit être terminée avant de passer à la suivante. Cette approche présente l’avantage de permettre une planification précise et une gestion rigoureuse du projet, mais à contrario elle peut également être rigide et difficile à adapter en cas d’imprévus, de changements ou d'évolution du projet.
Les risques liés à aux imprévus de la méthodologie seront pondérés par une exagération volontaire de l’estimation du temps nécessaire à la réalisation de chaque tâche.
La méthode en cascade a été choisie pour ce projet car elle permet de se faire une idée précise de l’état du projet par rapport au planning. Les phases de projet sont identiques à la structure de base choisie pour les grands titres de ce rapport de TPI (analyse, conception, réalisation, tests). Cette approche rend davantage visible sa mise en œuvre et encourage son utilisation correcte tout au long du projet.
Un Kanban sera utilisé en complément de la méthodologie principale afin de pouvoir suivre l’évolution du projet sur github.
## Objectifs
Dans cette partie, se trouve la liste des objectifs du mandat du cahier des charges analysés et réinterprétés.
### Frontend
#### Search
Dans le cahier des charges, la fonction se nomme «recherche de personnes».
L’utilisateur doit pouvoir rechercher des personnes dans un champ de recherche. Celui-ci doit présenter la possibilité de faire des recherches en fonction de plusieurs attributs de personnes :
son numéro de téléphone, sciper, gaspar, non, prénom et adresse mail.
Le champ est capable d’adapter automatiquement sa recherche en fonction du type d’information saisie :
- Si le texte de la saisie ne contient que des chiffres, la recherche devra être faîte en fonction du sciper de la personne ou de son numéro.
- Si la saisie contient un point ou une arobase, la recherche devra être faite en fonction du mail de la personne
- Si la saisie contient du texte et/ou des chiffres sans arobase ni point, la recherche devra être faîte sur tous les champs.
Les difficultés identifiées de cette tâche sont de pouvoir optimiser la fonction de recherche et de devoir permutter entre les différents attributs en fonction du type de saisie effectuée.
Durée estimée de la tâche : 16h

Figure 1: écran d’accueil de l’application actuelle (c.f. cahier des charges en annexe)
#### Affichage des résultats
Le frontent doit afficher les mêmes informations concernant les utilisateurs que celles que nous pouvons trouver sur le site actuel idp-exop.epfl.ch (accès authentifié requis).
Si les résultats de recherche ne concernent plus qu'une seule personne (que ce soit parce qu'il n'y a plus qu'une seule correspondance dans la recherche partielle, ou parce que l'utilisateur a choisi explicitement un résultat de recherche partielle), une vue d'ensemble de la personne s'affiche.

Figure 2: écran de détails d’une personne : Kermit La Grenouille (c.f. cahier des charges en annexe)
### Backend
#### API
Le projet dispose d'une API qui centralise les informations de différentes sources et fournit des données uniformisées au frontend. Cette API permet également de créer, modifier ou supprimer différentes sources de données et facilite les évolutions du projet (comme l'ajout d'un deuxième client à l'API). Le candidat devra prendre des mesures pour assurer que l'API soit séparée du frontend, qu'elle ne soit pas librement accessible et que l'accès à l'API soit protégé (par exemple, avec des Bearer Token).
Dans le cadre du TPI, l'API devra être connectée à la base de données, tandis que la connexion au LDAP pourra être effectuée directement depuis le serveur, sans nécessiter d'authentification. Il ne sera pas nécessaire de se connecter à l'Active Directory ou à d'autres services (tels que websrv.epfl.ch, une API qui fournit des informations sur les rôles d'une personne).
#### Contrôle d’accès
Le contrôle d'accès à l'application (frontend) doit être géré en fonction des rôles, des droits ou des groupes auxquels appartiennent les utilisateurs. Ces informations seront fournies par l'IdP3 de l'EPFL, Tequila. Il est possible que les informations présentées aux utilisateurs varient à l'avenir en fonction de leurs droits, par exemple un utilisateur de la faculté A ne pourra pas voir les informations des utilisateurs de la faculté B. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'implémenter cette fonctionnalité pour le moment, le candidat doit garder cela à l'esprit lors de la conception de la solution.
L'accès à l'API est pour le moment limité strictement à l'application (frontend) et doit être authentifié. Il est envisagé de permettre l'accès à l'API à d'autres clients à l'avenir, mais cela devra être également authentifié. Bien que la gestion des tokens ou des "rate limit" ne soit pas exigée dans le cadre de ce TPI, il est important de garder ces fonctionnalités à l'esprit pour permettre des améliorations futures.

### Resultats
### Vue d’ensemble
En résumé, ...
## Base de données
La base de données est constituée par défaut comme suit :
1. champ 1
2. champ 2

[image schéma db]
# Planning initial
[image planning]
# Conception
## Recherche de personnes

Pour implémenter la fonction
Une comparaison a été faite entre la méthode classique et une list virtualisée, et le constat est sans appel : (démontrer et montrer les autres possibilités, comme par exemple faire des requêtes directement à l'API)

Il est également possible d’utiliser des fonctions javascript à la place de regex, mais celles-ci auraient eu un impact négatif sur les performances de l’application, la lisibilité du code, et rendu l’implémentation beaucoup plus compliquée.
## Stratégie de test
Par soucis de clareté et de simplicité, la procédure de test est effectuée de façon manuelle.
Voici les tests effectués :
Description	Marche à suivre	Résultat attendu

# Réalisation
# Résultats des tests
Voici les résultats des tests menés sur le projet :
Description	Marche à suivre	Résultat attendu	Résultat

# Organisation des résultats de travail
To do
Tous les jours à 18h, sauvegarde en utilisant la stratégie de backup 3-2-1 https://www.backblaze.com/blog/the-3-2-1-backup-strategy/
Donc une copie dans une archive dossier compressé en l'état chaque soir dans un drive, un autre sur github (commit), et un autre sur un disque dur externe. L’historique est retracable.

# Glossaire
# Conclusion
## Résultats

## Difficultés techniques

## Bilan personnel

# Annexes
Ajouter cahier des charges
## Résumé du rapport de TPI
### Situation de départ

### Mise en œuvre

### Résultats

## Liens dépots
Lien du dépôt ATARI :
## Améliorations possibles
Parmi les perspectives d’améliorations futures, nous avons...